Viabilità Provincia di Teramo
Aggiornamento su lavori e investimenti riguardanti la viabilità, in particolare:
Alluvione 2011
Grande viabilità
Adeguamenti sismici ponti
Interventi sui fiumi
Alluvione 2015
Fondi PIT
Sicurezza stradale
Finanziamenti Regione Abruzzo

---
Fondi alluvione 2011
Stato lavori	Importi
Lavori eseguiti	€ 4.597.000,00
Lavori in corso di esecuzione	€ 6.350.000,00
Lavori in fase di consegna	€ 4.100.000,00
Lavori in fase di gara	€ 580.000,00
Lavori in corso di progettazione	€ 2.967.000,00
€ 18.594.000,00
Lavori Provincia
€ 10.000.000,00
Rimborsati ai Comuni

---
Grande Viabilità
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Svincolo San Nicolò - Garrufo (Campli)	€ 2.000.000,00	In fase di esecuzione
S. P. 553 di Atri	€ 2.600.000,00	In fase di esecuzione
Ponte di Nocella, Campli	€ 1.500.000,00	In fase di esecuzione
Ponte Silvi - Città S. Angelo	€ 2.000.000,00	In fase di affidamento
S.P. 259, Nereto 2o stralcio	€ 1.644.000,00	In fase di esecuzione
Ponte BIKE TO COAST, Pineto - Silvi	€ 2.400.000,00	In fase di pubbl. gara
S.P. 259 3o stralcio, Comuni vari	€ 2.400.000,00	In fase di progettazione
Ponte sul Vomano, Castellalto - Cellino	€ 6.000.000,00	In fase di progettazione
Ponte S. Giovanni, Roseto	€ 900.000,00	In fase di progettazione
Sistemazione S.S. 150, Roseto - Morro d’Oro	€ 780.000,00	In fase di progettazione
Rotatoria sulla S.S. 150, Roseto	€ 420.000,00	In fase di progettazione
Totale	€ 22.644.000,00

---
Grande Viabilità - Riepilogo
Riepilogo grande viabilità
Somme investite suddivise per stato di avanzamento

---
Adeguamenti sismici di ponti
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Ponte sulla S.P. n. 365, Bisenti	€ 207.000,00	In corso di esecuzione
Ponte “Guazzano”, Campli	€ 117.000,00	In corso di esecuzione
Ponte di Frattoli, Crognaleto	€ 297.990,00	In fase di progettazione
Ponte di Aprati, Crognaleto	€ 415.800,00	In fase di progettazione
Ponte di Atri, Morro D'Oro - Notaresco	€ 982.210,00	In fase di progettazione
Totale	€ 2.020.000,00

---
Adeguamenti sismici di ponti - Riepilogo

---
Fiumi
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Sistemazione idraulica. 1^ Lotto, S.Egidio V	€ 103.000,00	In fase di consegna
Sistemazione Fiume Salinello, Giulianova	€ 1.032.913,00	In corso di esecuzione
Sistemazione Fiume Tordino, Bellante	€ 619.748,27	In corso di esecuzione
Sistemazione Fiume Vomano, Roseto	€ 7.746.853,49	In corso di esecuzione
Sistemazione Torrente Calvano, Pineto	€ 774.685,35	In corso di esecuzione
Ripristino Fiume Vomano, Roseto	€ 516.456,90	In corso di esecuzione
Sistemazione idraulica, Roseto	€ 129.500,00	In corso di esecuzione
Ponte Tre Archi, Colledara - Castel Castagna	€ 230.000,00	Lavori ultimati
Interventi sul Vomano. 1° Lotto, Notaresco	€ 1.300.000,00	Aggiudicato
Interventi sul Vomano. 2° Lotto, Pineto	€ 2.300.000,00	In fase di Gara
Totale	€ 14.753.157,01

---
Fiumi - Riepilogo

---
Alluvione 2015
€ 3.640.000
Lavori in
Somma Urgenza: al momento unica risorsa riconosciuta dalla Protezione Civile

---
Atri - Roseto

---
S.P. 36 - Saputelli

---
S.P. 43 bis - Pietracamela

---
S.P. 45c - Alvi

---
S.P. 365 Castiglione Messer Raimondo

---
S.P. 34 - Bisenti

---
S.P. 19 - Miano

---
Fondi PIT
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Lavori S.P. 48, Rocca S.M. - Torricella	€ 619.000,00	In fase di progettazione
Totale	€ 619.000,00

---
Sicurezza stradale
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Piano Nazionale della sicurezza stradale	€ 700.000	In fase di revisione
Catasto Stradale	€ 255.000	In gara
S.P. n. 23/A dello Stampallone, Cellino	€ 250.000	In corso di progettazione
Totale	€ 1.205.000

---
Finanziamento Regione Abruzzo
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
I° Nucleo Manutenzione Straordinaria	€ 200.000	In corso di esecuzione
II° Nucleo Manutenzione Straordinaria	€ 200.000	In fase di consegna
III° Nucleo Manutenzione Straordinaria	€ 200.000	In fase di consegna
IV° Nucleo Manutenzione Straordinaria	€ 200.000	In fase di consegna
Totale	€ 800.000
Intervento	Investimento	Stato avanzamento
Lavori S.P. 553, Atri	€ 200.000	In corso di progettazione
Lavori S.P. 16, Bellante	€ 255.000	In corso di progettazione
Lavori S.P. 42 e 47, Cortino e Crognaleto	€ 400.000	In corso di progettazione
Totale	€ 855.000