Scheda sulle opere pubbliche

Piano Strategico Mobilità alternativa. “Ciclovia del Vibrata”; “Ciclovia del Tordino”; “Ciclovia del Vomano”; tre itinerari ciclabili principali che percorrono le vallate fluviali in senso est-ovest, al fine di collegare le principali città della provincia e i luoghi di riconosciuto valore ambientale, proponibili a un turismo internazionale che ama spostarsi in bicicletta, oltre al collegamento ciclopedonale su ponte dedicato sul fiume Tronto, tra Abruzzo e Marche (in attesa firma Masterplan Abruzzo)

- “Ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi” Importo totale dell’ intervento è di € 1.700.000,00” (lavori in corso)

- “Completamento e ammodernamento del comprensorio sciistico di Prati di Tivo” Importo totale dell’ intervento è di € 2.000.000,00” (lavori in corso)

Interventi post sisma con finanziamenti ANAS (1° e secondo stralcio lavori in corso)

| Codice intervento | Titolo | importo |
| --- | --- | --- |
| TE001 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 739.750,00 |
|  | Ex S.P. 39 – Lavori di consolidamento del corpo stradale. |  |
| TE002 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 47.275,33 |
|  | S.P. 14 Indagini strutturali sul Ponte di Villa Passo |  |
| TE003 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 295.900,00 |
|  | S.P. 262 – Lavori di ripristino del ponte n.2 in località Campli |  |
| TE004 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 858.110,00 |
|  | S.P. 37 – Interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino |  |
| TE005 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 784.352,59 |
|  | S.P. 43 – lavori di riparazione del ponte di Intermesoli |  |
| TE006 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 665.775,00 |
|  | S.P. 63 – Lavori di consolidamento del corpo stradale |  |
| TE007 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 739.750,00 |
|  | S.P. 8 – Lavori ripristino del corpo stradale e protezione da caduta massi in località Ponzano |  |
| TE008 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 1.066.677,88 |
|  | S.P. 49 – Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano |  |
| TE009 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 320.000,00 |
|  | SP 49 – Lavori di consolidamento strutturale e risanamento del Ponte Cesano |  |
| TE010 | S.P. 49 – Interventi di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 517.825,00 |
| TE011 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 1.647.000,00 |
|  | S.P. 45/A – Lavori di consolidamento del ponte di Aprati |  |
| TE012 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 686.250,00 |
|  | S.P. 45/E – Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi |  |
| TE013 | S.P. 45/E – Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 1° Stralcio. | € 549.000,00 |
| TE014 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 2° Stralcio. | € 1.065.240,00 |
|  | S.P. n. 26/a – Lavori di ripristino del corpo stradale al km 18+700. |  |
| TE015 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 2° Stralcio. | € 29.590,00 |
|  | S.P. n. 34 – Indagini strutturali per la verifica dell’opera d’arte. |  |
| TE016 | Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 2° Stralcio. | € 2.959.000,00 |
|  | S.P. n. 34 – lavori di ripristino del corpo stradale dal km 16+000 al km 19+000. |  |
| TE017 | S.P. n. 34/a – Indagini strutturali per la verifica dell’opera d’arte.Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorni 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016). Programma degli interventi per il ripristino della viabilità. 2° Stralcio. | € 44.385,00 |

- Interventi post sisma finanziamenti ANAS 3 stralcio (appena approvati interventi da realizzare nel 2018)

| Comune | Intervento | Importo |
| --- | --- | --- |
| Bellante | SP 16 – Lavori di ripristino del muro in c.a. | 443.850 € |
| Campli | SP 262 – Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale | 1.479.500 € |
| Castelli | SP 37 – Lavori di ripristino del corpo stradale attraverso costruzione di muro di controripa e paratia di pali, sostituzione di barriere stradali | 665.775 € |
| Castel Castagna | SP 37/A – Lavori di ripristino del corpo stradale mediante la costruzione di muro di sottoscarpa al km 4+200 | 621.390 € |
| Colledara | SP 40 – Lavori di ripristino e messa in sicurezza corpo stradale in frana (viadotto nuovo) | 5.267.020 € |
| Cortino | SP 47/A – Lavori di ripristino muro in c.a. al km 17+100 | 117.540 € |
| Colledara | SP 491 – Indagini strutturali | 44.385 € |
| Tossicia | SP 491 – Indagini geotecniche rivolte all’accertamento di eventuali danni causati dagli eventi sismici sul Ponte sul fosso *** | 44.385 € |
| Tossicia | SP 491 – Indagini geotecniche rivolte all’accertamento di eventuali danni causati dagli eventi sismici | 36.988 € |
| Tossicia | SP 491 – Indagini geotecniche rivolte all’accertamento di eventuali danni causati dagli eventi sismici sul Ponte sul torr. Chiarino | 29.590 € |
| Isola del Gran Sasso | SP 12 – Indagini geotecniche rivolte all’accertamento di eventuali danni causati dagli eventi sismici sul Ponte sul Mavone | 36.988 € |
| Torricella Sicura | SP 50 – Lavori di ripristino del corpo stradale attraverso pali di contenimento, gabbioni, regimazione idraulica e realizzazione di pavimentazione stradale | 1.094.830 € |
| Civitella del Tronto | SP 8 – Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale attraverso costruzione di paratia e interventi di regimazione idraulica al km 27+760 | 369.875 € |
| Civitella del Tronto | SP 8 – Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale attraverso costruzione di paratia e gabbioni al km 25+940 | 887.700 € |

| PROGETTI DI INVESTIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TITOLO PROGETTO | IMPORTO TOTALE | FONTE DI FINANZIAMENTO | NOTE |
| Accordo di programma con i Comuni di Città Sant’Angelo e Silvi Marina con la Provincia di Pescara per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Fiume Piomba | € 2.000.000,000 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 | lavori in esecuzione |
| Lavori di ammodernamento della ex SS 553. Tratto da Sez. 1 a 43 dalla sez. 107 a Piane Maglierici | € 2.600.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 | lavori in esecuzione |
| SR 262. Adeguamento e sistemazione della SR 262 con realizzazione di un ponte stradale in prossimità dell’abitato di Campli | € 1.500.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 | lavori conclusi utilizzo economie |
| SP 491 Isola del Gran Sasso. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia | € 1.170.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 | lavori conclusi |
| Riqualificazione della rete viaria di interesse regionale del Centro Viabile Nord. | 3.900.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 | lavori conclusi |
| Riqualificazione della rete viaria di interesse regionale del Centro Viabile Sud. | 4.900.366,13 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 |  |
| “Programma Triennale della Viabilità Regionale 2008-2010 approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 101/4 del 29.04.2008. Riprogrammazione delle economie derivanti dai ribassi d’asta. Lavori urgenti a seguito dell’alluvione 21 e 22 aprile 2009.” | 1.815.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 |  |
| 1) Realizzazione di un nuovo ponte sul Vomano in località Castelnuovo Vomano. | € 2.900.000,00 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 – SS 150 Tratto Villa Vomano Roseto intervento riprogrammato è _anutenzi in n. 5 lotti | In fase di consegna |
| 2) Rampa di uscita Pedemontana Abruzzo – Marche. | € 1.000.000,00 |  | progettazione da definire |
| 3) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell’asse viario S.S. n. 150 – Regimentazione delle acque meteoriche in località Campo a Mare, Voltarrosto e S. Giovanni, nel comune di Roseto degli Abruzzi. | € 420.000,00 |  | Lavori in esecuzione |
| 4) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell’asse viario S.S. n. 150 – Adeguamento e messa in sicurezza del ponte di S. Giovanni, nel comune di Roseto degli Abruzzi. | € 900.000,00 |  | Progettazione esecutiva in corso |
| 5) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell’asse viario S.S. n. 150 – Realizzazione di una rotatoria per l’accesso alla zona industriale di Roseto degli Abruzzi/S. Petronillae adeguamento di una intersezione a raso in località Pagliare di Morro d’Oro. | € 780.000,00 |  | Progettazione esecutiva in corso |
| S.P.n.259. Tratto A14-Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico I Lotto I Stralcio lavori in corso. | € 1.706.002,35 | PROGRAMMA TRIENNALE RETE REGIONALE 2008/2011 – SS 259 Tratto A14 – Garrufo Adeguamento plano-altimetrico 1 lotto – Intervento suddiviso in stralci | lavori conclusi utilizzo economie |
| TITOLO PROGETTO | IMPORTO TOTALE | FONTE DI FINANZIAMENTO | NOTE |
| S.P.n.259. Tratto A14-Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico I Lotto II Stralcio lavori in fase di affidamento | € 1.644.490,50 |  | lavori conclusi utilizzo economie |
| S.P.n.259. Tratto A14-Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico I Lotto III Stralcio lavori in fase di affidamento manca titolo | € 2.667.320,07 |  | Lavori in esecuzione |
| “O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – lettera d) – Annualità Finanziaria 2010 – Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Frattoli” . CUP E49J12000080001 | € 297.990,00 | OPCM 3907/2010 | lavori in esecuzione |
| “O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – lettera d) – Annualità Finanziaria 2010 – Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati” . CUP E49J12000090001 | € 415.800,00 | OPCM 3907/2010 | lavori in esecuzione |
| “O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – lettera d) – Annualità Finanziaria 2010 – Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Atri”. CUP E39J12000250001 | € 982.260,00 | OPCM 3907/2010 | lavori conclusi in fase di collaudo |
| O.P.C.M. n. 2505/2006 “Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere strategico e rilevante”. Intervento/Miglioramento sismico del Ponte denominato “Fossato” sulla S.P. n. 365 nel Comune di Bisenti. CUP E67H09000970002 | € 207,900,00 | OPCM 3907/2010 | lavori conclusi in fase di collaudo |
| O.P.C.M. n. 2505/2006 “Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere strategico e rilevante”. Intervento/Miglioramento sismico del Ponte “Guazzano”. CUP E79J05000090002. | € 117.000,00 | OPCM 3907/2010 | lavori conclusi in fase di collaudo |
| O.P.C.M. n. 2505/2006 “Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere strategico e rilevante”. Intervento/Miglioramento sismico del Ponte “Chiarino 2”. CUP E79J05000090002. | € 219.375,00 | OPCM 3907/2010 | lavori conclusi in fase di collaudo |
| S.P.16 LOTTO II | € 255.000,00 | Regione DGR 852 del 16/12/2014 € 855.000,00 | lavori conclusi utilizzo economie |
| S.P. n. 553 di Atri: lavori di sistemazione del corpo stradale | € 200.000,00 | Regione DGR 852 del 16/12/2014 € 855.000,00 | In fase di gara |
| Sp. 42 di San Giorgio | € 400.000,00 | Regione DGR 852 del 16/12/2014 € 855.000,00 | Progettazione definitiva in corso |
| Ponte ciclo-pedonale sul fiume Vomano tra i comuni di Roseto degli Abruzzi e Pineto | € 2.400.000,00 | PAR – FAS | Lavori in esecuzione |
| TITOLO PROGETTO | IMPORTO TOTALE | FONTE DI FINANZIAMENTO | NOTE |
| n. 5 opere finanziate con DGR n.723 del 07/11/2014 | € 800.000,00 | DGR n.723/2014 | lavori conclusi in fase di rendicontazione |
| S.P. 23 DI CELLINO. REALIZZAZIONE DEL NUOVO “PONTE DI CASTELNUOVO” SUL FIUME VOMANO | € 3.100.000,00 | PAR – FAS | In fase di consegna |
| L. 641/96 – Manutenzione e completamento di reti viarie provinciali.Fondo aree depresse obiettivi 1,2 e 5b. Lavori di _anutenzione e completamento della rete viaria provinciale ricadente nel 1° e 2° Centro Viabile. Interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità. S.P. n. 23/A dello Stampallone: rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari e sistemazione innesto con la S.P. per Castelnuovo Vomano – Cellino Attanasio. CUP: E89J08000120001 | € 326.562,26 | Fondi CIPE | lavori in esecuzione |
| Opere realizzate con economie del Piano triennale Regione Abruzzo | € 500.000,00 | DGR n.495/2014 | lavori conclusi in fase di rendicontazione |
| Piano degli Interventi” di cui alla lettera c), comma 3, art. 1 – OCDPC 256/2015”, approvato dal Commissario delegato con propri Decreti n° 5 del 05/10/2015 e n. 6 del 18.11.2015. Intervento “Ripristino tratto di strada provinciale n. 553 in località Sant’Antonio. Movimento franoso di versante che interessa la sede stradale e rappresenta un potenziale pericolo per alcune abitazioni. La strada, in oggetto, è di collegamento con il Presidio Ospedaliero di Atri (Te).” | € 240.000,00 | OCDPC 256/2015 | lavori in esecuzione |

| SCUOLE interventi realizzati nel 2017 in seguito agli eventi sismici |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINAZIONE | COMUNE | Agosto 2016 | Ottobre 2016 |  |  | Gennaio 2017 |  |
| I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" | Teramo | € 116.813,00 | € 102.000,00 |  |  | - |  |
| LICEO CONVITTO "DELFICO" | Teramo | € 69.414,00 | € 262.095,48 |  |  | - |  |
| ISTITUTO MAGISTRALE "MILLI" | Teramo | € 10.972,00 | € 79.071,07 |  |  | € 39.696,20 |  |
| ITG "FORTI" | Teramo | - | € 35.000,00 |  |  | - |  |
| ITI "ALESSANDRINI" | Teramo | € 7.074,96 | € 14.000,00 |  |  | - |  |
| IPSIA "MARINO" | Teramo | - | € 8.000,00 |  |  | - |  |
| I.P.C.T.A. "DI POPPA" | Teramo | - | € 7.500,00 |  |  | - |  |
| LICEO ARTISTICO | Teramo | - | € 23.100,00 |  |  | - |  |
| LICEO SCIENTIFICO "EINSTEIN" | Teramo | - | - |  |  | - |  |
| ITC COMI - ED PRINCIPALE | Teramo | - | - |  |  | - |  |
| ITC COMI - ED SECONDARIO | Teramo | - | € 38.000,00 |  |  | - |  |
| IPSAA "ROZZI" | Teramo | - | € 62.301,41 |  |  | - |  |
| ISTITUTO D'ARTE "GRUE" | Castelli | - | € 32.851,45 |  |  | € 6.490,24 |  |
| IPSIA "ZOLI" | Atri | - | - |  |  | - |  |
| ITC "ZOLI" | Atri | - | - |  |  | - |  |
| POLO SCOLASTICO "ILLUMINATI" | Atri | - | - |  |  | - |  |
| POLO SCOLASTICO - PALESTRA | Atri | - | - |  |  | - |  |
| I.P.S.I.A. | Giulianova | - | € 4.300,00 |  |  | € 16.000,00 |  |
| LICEO SCIENTIFICO "CURIE" | Giulianova | - | € 10.000,00 |  |  | € 5.000,00 |  |
| ITI "CERULLI" | Giulianova | - | € 28.700,00 |  |  | - |  |
| IPSEDOC "CROCETTI" | Giulianova | - | € 57.000,00 |  |  | - |  |
| LICEO CLASSICO "SAFFO" | Roseto | - | - |  |  | - |  |
| ISTITUTO MAGISTRALE "SAFFO" | Roseto | - | - |  |  | - |  |
| IPSIA "MORETTI" | Roseto | - | - |  |  | - |  |
| ITG "MORETTI" | Roseto | - | - |  |  | - |  |
| ITC "ROSA" | Nereto | - | - |  |  | - |  |
| LICEO SCIENTIFICO "PEANO" | Nereto | - | - |  |  | - |  |
| ITI | Sant'Egidio | - | - |  |  | - |  |
|  |  | € 204.273,96 |  | € 763.919,41 | € 67.186,44 |  |  |

| UFFICI interventi realizzati nel 2017 in seguito agli eventi sismici |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINAZIONE | COMUNE | Agosto 2016 | Ottobre 2016 |  |  | Gennaio 2017 |  |
| SEDE CENTRALE | Teramo | - | € 79 072,07 |  |  | - |  |
| UFFICI LAVORI PUBBLICI | Teramo | - | € 27 000,00 |  |  | - |  |
| PALAZZO ACLI | Teramo | - | - |  |  | € 70 000,00 |  |
| PROVVEDITORATO | Teramo | € 48 333,98 | - |  |  | € 38 665,06 |  |
| UFFICI | Teramo | - | € 42 606,49 |  |  | - |  |
| CASA DEL MUTILATO | Teramo | - | € 30 000,00 |  |  | - |  |
|  |  | € 48 333,98 |  | € 178 678,56 | € 108 665,06 |  |  |

SCUOLE Interventi per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendio (CPI)

| DENOMINAZIONE | COMUNE | INVESTIMENTO | CPI Centrale termica | CPI Intero Edificio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" | Teramo | € 8 759,95 | valido fino al 05/02/2021 | valido fino al 05/02/2021 |
| LICEO CLASSICO "DELFICO" | Teramo | € 41 747,99 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ISTITUTO MAGISTRALE "MILLI" | Teramo | € 40 321,65 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITG "FORTI" | Teramo | € 32 529,70 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITI "ALESSANDRINI" | Teramo | € 8 449,11 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| IPSIA "MARINO" | Teramo |  | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| I.P.C.T.A. "DI POPPA" | Teramo | € 7 337,61 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| LICEO ARTISTICO | Teramo | € 21 395,02 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| LICEO SCIENTIFICO "EINSTEIN" | Teramo | € 13 053,07 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITC COMI | Teramo |  | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| IPSAA "ROZZI" | Teramo | € 39 288,37 | valido fino al 09/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ISTITUTO D'ARTE "GRUE" | Castelli | € 11 810,97 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| IPSIA "ZOLI" | Atri | € 5 435,33 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITC "ZOLI" | Atri |  | valido fino al 29/09/2021 | valido fino al 29/09/2021 |
| POLO SCOLASTICO "ILLUMINATI" | Atri | € 57 565,04 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| I.P.S.I.A. | Giulianova | € 7 583,68 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| LICEO SCIENTIFICO "CURIE" | Giulianova | € 39 689,13 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITI "CERULLI" | Giulianova | € 46 370,43 | valido fino al 12/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| IPSEDOC "CROCETTI" | Giulianova | € 14 388,94 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| LICEO CLASSICO "SAFFO" | Roseto | € 9 857,04 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ISTITUTO MAGISTRALE "SAFFO" | Roseto | € 40 603,63 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| IPSIA "MORETTI" | Roseto | € 1 046,04 | valido fino al 16/10/2022 | valido fino al 16/10/2022 |
| ITG "MORETTI" | Roseto | € 18 897,08 | valido fino al 03/04/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITC "ROSA" | Nereto | € 34 676,13 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| LICEO SCIENTIFICO "PEANO" | Nereto | € 1 454,02 | valido fino al 17/03/2022 | lavori in corso di realizzazione |
| ITI | Sant'Egidio |  | valido fino al 20/01/2019 | valido fino al 20/01/2019 |
|  |  | € 502 259,93 |  |  |

SCUOLE Interventi di manutenzione straordinaria

| DENOMINAZIONE | COMUNE | ANNO | IMPORTO | STATO | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" | Teramo | 2017 | € 28 000,00 | PROGETTO ESECUTIVO IN APPROVAZIONE | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 SCALA CENTRALE ED AULE NORD |
| LICEO CONVITTO "DELFICO" | Teramo | 2017 | € 9 000,00 | LAVORI DA CONSEGNARE | RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA |
|  |  | 2013 | € 1 170 000,00 | LAVORI DA AFFIDARE | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 |
| ISTITUTO MAGISTRALE "MILLI" | Teramo | 2017 | € 42 500,00 | LAVORI ULTIMATI | INTEREVNTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI SECONDO PIANO |
|  |  | 2017 | € 200 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 PALESTRA |
| ITG "FORTI" | Teramo | 2017 | € 2 300,00 | LAVORI ULTIMATI | RIPARAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE |
|  |  | 2017 | € 6 000,00 | LAVORI ULTIMATI | RIPARAZIONE USCITE DI EMERGENZA |
|  |  | 2017 | € 15 725,00 | LAVORI IN CORSO | REALIZZAZIONE NUOVA LINEA RISCALDAMENTO AULE |
| ITI "ALESSANDRINI" | Teramo | 2017 | € 125 000,00 | LAVORI ULTIMATI | REALIZZAZIONE NUOVE AULE PER STUDENTI IPSIA |
|  |  | 2017 | € 30 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE LABORATORIO 2,0 |
|  |  | 2017 | € 9 900,00 | LAVORI DA AFFIDARE | RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA |
| IPSIA "MARINO" | Teramo | 2017 | € 35 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE LABORATORIO ODONTOTECNICA |
| I.P.C.T.A. "DI POPPA" | Teramo | 2017 | € 11 773,00 | LAVORI ULTIMATI | REALIZZAZIONE NUOVA LINEA RISCALDAMENTO UFFICI |
|  |  | 2017 | € 4 148,00 | LAVORI ULTIMATI | ADEGUAMENTO NORMATIVO CONTATORI GAS METANO |
| LICEO ARTISTICO | Teramo |  |  |  |  |
| LICEO SCIENTIFICO "EINSTEIN" | Teramo | 2013 | € 150 000,00 | LAVORI IN CORSO | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 |
| ITC COMI - ED PRINCIPALE | Teramo | 2013 | € 1 250 000,00 | LAVORI DA CONSEGNARE | MIGLIORAMENTO SISMICO |
| ITC COMI - ED SECONDARIO | Teramo |  |  |  |  |
| IPSAA "ROZZI" | Teramo | 2015 | € 600 000,00 | LAVORI IN CORSO | RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA OVEST |
|  |  | 2017 | € 5 000,00 | LAVORI IN ECONOMIA DA INIZIARE | RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA E RIPARAZIONE COPERTURA |
| ISTITUTO D'ARTE "GRUE" | Castelli |  |  |  |  |
| IPSIA "ZOLI" | Atri | 2017 | € 13 500,00 | LAVORI ULTIMATI | RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA |
|  |  | 2017 | € 5 400,00 | LAVORI ULTIMATI | TINTEGGIATURA AULE |
| ITC "ZOLI" | Atri |  |  |  |  |
| POLO SCOLASTICO "ILLUMINATI" | Atri | 2017 | € 6 000,00 | LAVORI IN CORSO | RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA |
|  |  | 2017 | € 46 000,00 | LAVORI IN CORSO | REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO EDIFICIO EX-INAM |
| POLO SCOLASTICO - PALESTRA | Atri |  |  |  |  |
| I.P.S.I.A. | Giulianova |  |  |  |  |
| LICEO SCIENTIFICO "CURIE" | Giulianova | 2017 | € 44 000,00 | LAVORI ULTIMATI | RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA |
|  |  | 2017 | € 3 000,00 | LAVORI IN ECONOMIA ULTIMATI | ADEGUAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE |
|  |  | 2017 | € 5 000,00 | LAVORI IN ECONOMIA ULTIMATI | RIPRISTINO SUPERFICI AMMALORATE DI VARIE AULE |
|  |  | 2017 | € 35 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE LABORATORIO MECCANICA |
| ITI "CERULLI" | Giulianova | 2017 | € 74 000,00 | LAVORI ULTIMATI | REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RECUPERO ESISTENTI PER STUDENTI IPSIA |
|  |  | 2015 | € 750 000,00 | LAVORI DA CONSEGNARE | SOSTITUZIONE DEL MANTO COPERTURA E CAPPOTTO |
|  |  | 2017 | € 30 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE LABORATORIO ESTETICA |
| IPSEDOC "CROCETTI" | Giulianova | 2017 | € 80 000,00 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE LABORATORIO ARTI BIANCHE |
| LICEO CLASSICO "SAFFO" | Roseto |  | € 45 000,00 | LAVORI ULTIMATI | REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO EDIFICIO SUORE OBLATE |
| ISTITUTO MAGISTRALE "SAFFO" | Roseto |  |  |  |  |
| IPSIA "MORETTI" | Roseto |  |  |  |  |
| ITG "MORETTI" | Roseto | 2017 | € 48 000,00 | LAVORI ULTIMATI | SOSTITUZIONE PAVIMENTI |
|  |  | 2017 | € 7 500,00 | LAVORI DA CONSEGNARE | REALIZZAZIONE LABORATORIO INFORMATICA |
| ITC "ROSA" | Nereto | 2017 | € 73 000,00 | LAVORI IN CORSO | COMPLETAMENTO N. 5 AULE SECONDO PIANO |
|  |  | 2013 | € 1 300 000,00 | LAVORI DA CONSEGNARE | MIGLIORAMENTO SISMICO |
| LICEO SCIENTIFICO "PEANO" | Nereto | 2013 | € 1 020 000,00 | LAVORI IN CORSO | MIGLIORAMENTO SISMICO |
| ITI | Sant'Egidio |  |  |  |  |

| Scuole: i finanziamenti ottenuti nel 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINAZIONE | COMUNE | ORIGINE FINANZIAMENTO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
| I.T.C. PROGRAMMATORI "B. PASCAL" | Teramo | USR | € 5.379.345,00 | ADEGUAMENTO SISMICO CORPI B2, C D1, D2 E H |
| LICEO CONVITTO "DELFICO" | Teramo | MIUR | € 2.500.000,00 | MIGLIORAMENTO SISMICO |
|  |  | MIUR-USRC | € 2.115.080,00 | MIGLIORAMENTO SISMICO |
| IPSIA "MARINO" | Teramo | USR | € 5 440 000,00 | ADEGUAMENTO SISMICO |
| LICEO SCIENTIFICO "EINSTEIN" | Teramo | USR | € 3 700 000,00 | ADEGUAMENTO SISMICO |
| ITC COMI - ED SECONDARIO | Teramo | USR | € 2 800 000,00 | ADEGUAMENTO SISMICO |
| LICEO SCIENTIFICO "CURIE" | Giulianova | USR | € 2 800 000,00 | ADEGUAMENTO SISMICO |
|  |  |  | 24 734 425,00 |  |

Uffici: i finanziamenti ottenuti nel 2017

| PREFETTURA | Teramo | USR | € 5 000 000,00 | MIGLIORAMENTO SISMICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |